傅兴坤2019年度述职述德述廉报告

2019年，本人在学校党委、行政的领导下，深入贯彻落实学校“一精神”“一规划”和“工作强化落实年”各项工作。狠抓队伍建设、制度建设、党风廉政建设和安全文明施工，不忘初心、担当作为，较好地完成了职责范围内的各项工作任务。

一、完成的主要工作

（一）顺利进行6号7号实验教学综合楼建设工作。被确定为市新旧动能转化转换重大项目，以最高得分荣获市十佳文明工地称号。3月5日通过市质监站复工验收；4月28日通过文明工地验收；7月16日通过省优质结构验收；8月2日通过主体验收；8月25日举办封顶仪式。完成大部分装饰工程、安装工程。

（二）顺利进行23号24号学生公寓建设工作。6月7日破土动工，12月中旬主体框架封顶。被确定为市新旧动能转化转换重大项目，通过市建筑施工安全文明工地验收。完成部分装饰工程、安装工程。

（三）完成学生生活服务楼开工前的准备工作。完成建设方案设计、省发改委审批等手续，近期发布招标公示。

（四）完成校园总体规划修编工作。党委常委会通过初步方案，提出修改意见；11月21日，参加省教育厅组织评审；12月5日，收到审定意见；12月10日，被山东教育基本建设学会确认为省属高校校园总体规划修编先行示范学校。

（五）处理往年工程补充立项、结算等遗留问题工作。

（六）做好党支部和工会的各项工作。努力打造“集体领导、民主决策、公开透明、分工负责、密切配合”的管理理念，努力构建一支“敬业、奉献、和谐、进取”的基建团队，形成担当作为、狠抓落实的良好氛围。

二、道德建设方面

积极参加党委理论学习中心组集体学习和“学习强国”平台的学习，积极参加“不忘初心、牢记使命”主题教育活动和全省高校处级领导干部党的十九届四中全会精神专题学习班。不断提高自己的政治理论水平和政治素养，不断提高自己的道德品行和道德修养。团结同志、注重沟通，增强服务意识，做爱师生、有活力、敢担当、懂规律、守规矩的好干部。

三、廉政建设方面

制订基建处党风廉政建设方面的规章制度，自觉遵守政治纪律和政治规矩，按照党员领导干部的标准严格要求自己，廉洁自律，认真履行一岗双责，虚心接受群众监督。经常开展廉政教育，警钟长鸣。严格按程序、按制度办事，严格工程质量、验收手续。加强风险点管控，构建反腐倡廉长效机制。

四、存在不足和努力方向

（一）继续加强业务学习；继续加强队伍建设和廉政建设。

（二）2020年，保证在建工程质量前提下，确保按工期完成。

2019年12月18日